# Capítulo 4 | Análise de riscos

| O que é? | A Análise de Riscos (AR) é o documento que identifica os riscos de um processo de contratação. Entende-se que “risco” é o evento futuro e incerto que pode afetar o resultado final buscado pela compra. Para cada risco apontado, deve-se registrar: 1. A probabilidade de o evento incerto acontecer. 2. As ações que podem diminuir o risco e quem deve tomá-las. 3. Os impactos que poderão acontecer se o evento ocorrer e que ações devem ser adotadas para diminuir o seu efeito. Obs: A análise de riscos é documento que deve nortear a fase preparatória, diferenciando-se da matriz de riscos que é cláusula contratual definidora de responsabilidade entre a Administração Pública e os contratados. |
| --- | --- |
| Quem é o responsável? | A análise de risco deve ser realizada pela unidade responsável pela condução da licitação e/ou gestão da contratação. Obs: A área demandante pode colaborar com o detalhamento dos aspectos prioritários da contratação e a unidade de consultoria jurídica pode auxiliar para que a gestão de riscos esteja refletida no edital e no contrato. |

Como preencher corretamente?

A análise de riscos deve responder objetivamente às seguintes perguntas:

| PERGUNTAS | COMENTÁRIOS |
| --- | --- |
| Qual o risco? | Ex: Em uma licitação com 1 lote com diversos itens, há o risco de redução de competidores, pois nem todos poderão atender completamente o lote. |
| Qual a probabilidade? | A probabilidade do evento poderá ser baixa, média ou alta. Ex: Se há poucos fornecedores de um determinado produto, é altamente provável que a licitação possa fracassar. |
| Qual o impacto? | O impacto do evento será baixo, médio ou alto. Ex: O fracasso de um processo de compra de merenda escolar causa alto impacto nas políticas educacionais. |
| Como prevenir? | Ação preventiva Apontar uma ação que possa diminuir o risco. Ex: Se a quantidade de itens aumenta o risco de fracasso da licitação, uma ação preventiva seria a divisão do lote em lotes menores. |
| Como remediar? | Ação contingencial Caso o evento indesejado aconteça, qual medida será adotada. Ex: Se em uma contratação de obra for identificado alto risco de que eventos climáticos podem aumentar o seu custo, o contrato deverá indicar quem (administração pública ou contratado) deverá arcar com o prejuízo. |
| Quem são os responsáveis? | A análise de risco deve identificar o responsável por cada ação preventiva ou de contingência. |

Por fim, o ato deve ser assinado pelo responsável pela análise.

Abaixo está o modelo que deve ser seguido pela administração pública estadual.

## ANÁLISE DE RISCO
PAE nº aaaa/nnnn

| RISCO |  | PROBABILIDADE | IMPACTO | DANO |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Nota explicativa: espaço para descrever o risco. (preencher aqui) |  | ☐ Baixa. ☐ Média. ☐ Alta. | ☐ Baixo. | Nota explicativa: espaço para identificar o dano decorrente da ocorrência do evento futuro. (preencher aqui) |  |
|  |  |  | ☐ Médio. |  |  |
|  |  |  | ☐ Alto. |  |  |
| AÇÃO | DESCRIÇÃO |  |  |  | RESPONSÁVEL |
| PREVENTIVA | Nota explicativa: Identificar a ação a ser adotada para diminuir a probabilidade de acontecer o evento indesejado (dano). (preencher aqui) |  |  |  | Nome do Responsável (preencher aqui) |
| CONTINGENCIAL | Nota explicativa: Identificar a ação a ser adotada para diminuir os efeitos do evento indesejado (dano), caso ele ocorra. (preencher aqui) |  |  |  | Nome do Responsável (preencher aqui) |

Cidade (UF), 17 de dezembro de 2024.

(Assinatura)

Nome do Servidor

Cargo e matrícula