| Fase Contratual – Aditivo de Valor |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lista de Conferência para Instrução do Processo |  |  |  |  |
| - Análise Preliminar |  |  |  |  |
| LEGISLAÇÃO | AÇÃO | ATENDIDO? | SEQ. |  |
| Art. 124, I, “a” e “b”, da Lei nº 14.133/2021 | - Identificar a necessidade de alteração contratual. A identificação pode ocorrer de ofício pela Administração ou por pedido do contratado. Por parte da Administração, a necessidade de alteração pode ser verificada pelo fiscal, gestor ou setor demandante do contrato. O pedido de alteração apresentado pela contratada deve ser acompanhado de justificativa e de identificação das alterações pretendidas. A alteração pode decorrer da necessidade de acréscimo/diminuição de itens (quantitativa) ou de modificação do projeto para adequação técnica (qualitativa). | ☐ Sim ☐ Não |  |  |
| - Análise Técnica |  |  |  |  |
| LEGISLAÇÃO | AÇÃO | ATENDIDO? | SEQ. |  |
| Arts. 117, §§1º a 3º; e 133 da Lei nº 14.133/2021 | - Apresentar justificativa técnica para a alteração do contrato. Caso a identificação da necessidade de alteração tenha ocorrido de ofício, o fiscal deve apresentar justificativa técnica, com a indicação expressa das modificações necessárias. Caso a identificação tenha ocorrido mediante provocação da contratada, o fiscal deve apresentar justificativa técnica para a concordância, ou não, com a manifestação da contratada. Nos casos de contratação integrada ou semi-integrada, é vedada a alteração dos valores, exceto para [a] reestabelecimento do equilíbrio econômico-financeiro; [b] melhor adequação técnica, a pedido da Administração e desde que não decorra de erro ou omissão por parte do contratado; [c] alteração do projeto básico com inovações propostas pelo contratado, que diminuam o custo de execução, aumentem a qualidade, reduzam o prazo de execução ou facilitem a manutenção e operação do objeto; [d] solucionar ocorrência de evento superveniente alocado na matriz de risco como responsabilidade da Administração. | ☐ Sim ☐ Não |  |  |
| Art. 127 da Lei nº 14.133/2021 | - Verificar os preços dos itens acrescidos. Caso os itens a serem acrescidos já constem no contrato e/ou planilha contratual, o preço nele vigente deve ser mantido. Em caso de acréscimo de itens novos, que não estavam contemplados no contrato, o preço deles será aferido por meio da aplicação da proporção entre os valores da proposta e o do orçamento base da Administração sobre os preços referenciais ou de mercado vigentes na data do aditivo. | ☐ Não há acréscimo de itens ☐ Sim ☐ Não |  |  |
| Art. 128 da Lei nº 14.133/2021 | Caso a contratação seja de obra ou serviço de engenharia: - Verificar a manutenção do desconto global da proposta do contratado. A diferença percentual entre o valor global do contrato e o valor total estimado na licitação não pode ser reduzida em favor do contratado quando da modificação da planilha contratual. | ☐ Não é obra ou serviço de engenharia ☐ Sim ☐ Não |  |  |
| Art. 125 da Lei nº 14.133/2021 | - Verificar o limite legal de alteração. Os acréscimos e supressões não podem ultrapassar 25% do valor inicial atualizado contrato. Nos contratos de reforma de edifício ou de equipamento, o limite é de 50% do valor inicial atualizado do contrato. Os acréscimos e supressões não se compensam e devem ser contabilizados de modo isolado durante toda a execução contratual. Caso haja mais de um aditivo, os percentuais devem ser contabilizados em sua totalidade para aferição do limite. | ☐ Sim ☐ Não |  |  |
| Art. 126 da Lei nº 14.133/2021 | - Atestar que as modificações necessárias não transfiguram o objeto do contrato. As alterações pretendidas não podem transformar o objeto do contrato em outro, com funcionalidade, identidade e finalidade diferentes. | ☐ Sim ☐ Não |  |  |
| - Análise dos Documentos da Contratada |  |  |  |  |
| LEGISLAÇÃO | AÇÃO | ATENDIDO? | SEQ. |  |
| Art. 92, XVI, da Lei nº 14.133/2021 | - Verificar a manutenção das condições de habilitação fiscal, social e trabalhista. A manutenção das condições de habilitação é obrigação contratual. A identificação de irregularidades na habilitação pode inviabilizar a alteração contratual e motivar a aplicação de penalidades ao contratado. Pode ser concedido prazo para regularização de eventual irregularidade. | ☐ Sim ☐ Não |  |  |
| Art. 91, §4º, da Lei nº 14.133/2021 | - Consultar o Cadastro Nacional de Empresas Inidôneas e Suspensas (CEIS) e o Cadastro Nacional de Empresas Punidas (CNEP). As certidões negativas devem ser juntadas nos autos. | ☐ Sim ☐ Não |  |  |
| - Verificação de Disponibilidade Orçamentária |  |  |  |  |
| LEGISLAÇÃO | AÇÃO | ATENDIDO? | SEQ. |  |
|  | - Utilizar a minuta padrão da PGE. A minuta padrão sempre deve ser utilizada. | ☐ Sim ☐ Não |  |  |
|  | - Atestar a disponibilidade orçamentária. Indicar a rubrica orçamentária disponível para suportar a despesa relativa ao valor contratual modificado. | ☐ Sim ☐ Não |  |  |
| - Elaboração do Termo Aditivo |  |  |  |  |
| LEGISLAÇÃO | AÇÃO | ATENDIDO? | SEQ. |  |
|  | - Elaborar minuta de Termo Aditivo. A minuta deve [a] indicar expressamente a alteração quantitativa ou qualitativa do objeto; [b] descrever o valor acrescido e/ou o valor suprimido, com os percentuais de acréscimo ou supressão; e [c] consolidar o novo valor total do contrato. A minuta deve ratificar as cláusulas contratuais anteriormente pactuadas. Caso a contratada manifeste ressalva quanto à procedimento de reequilíbrio econômico-financeiro, reajuste ou repactuação do contrato, pode haver cláusula específica neste sentido. | ☐ Sim ☐ Não |  |  |
| - Análise jurídica |  |  |  |  |
| LEGISLAÇÃO | AÇÃO | ATENDIDO? |  | SEQ. |
| Art. 53, §4º, da Lei nº 14.133/2021 | - Elaborar análise jurídica. A análise jurídica [a] deve ser feita e aprovada de acordo com o Manual de Consultoria Jurídica da PGE; e [b] compreende o exame da íntegra do processo, apoiada por esta Lista de Conferência. Devem ser objeto de detida análise jurídica: [a] os itens desta Lista de Conferência até o item 5.1 marcados como “não atendidos”; e [b] da minuta de Termo Aditivo. A devolução do processo pela consultoria jurídica para a realização da ação pendente deve ser feita com a indicação clara da pendência. | ☐ Sim ☐ Não |  |  |
| - Formalização |  |  |  |  |
| LEGISLAÇÃO | AÇÃO | ATENDIDO? |  | SEQ. |
| Arts. 97, I; e 121, §3º, da Lei nº 14.133/2021 | - Verificar a prestação de garantia. A garantia deve ser ratificada para se adequar ao novo valor contratual, dentro dos parâmetros estabelecidos no contrato. | ☐ Não há exigência de garantia ☐ Não houve mudança no valor total do contrato ☐ Sim ☐ Não |  |  |
|  | - Encaminhar para a autoridade competente para autorização e assinatura. | ☐ Sim ☐ Não |  |  |
| - Atos de Publicação do Termo Aditivo |  |  |  |  |
| LEGISLAÇÃO | AÇÃO | ATENDIDO? | SEQ. |  |
| Arts. 94, I; e 174, §2º, V, da Lei nº 14.133/2021 | - Divulgar o Termo Aditivo no Portal Nacional de Contratações Públicas (PNCP). Deve ser divulgado o inteiro teor do Termo Aditivo no prazo de: [a] 10 dias úteis, se o contrato deriva de contratação direta; ou [b] 20 dias úteis, se o contrato deriva de licitação. | ☐ Sim ☐ Não |  |  |
| Art. 28, §5º, da Constituição Estadual | - Divulgar o extrato do Termo Aditivo no Diário Oficial do Estado. A divulgação deve ser realizada no prazo de 10 dias, contados da sua assinatura. | ☐ Sim ☐ Não |  |  |
| Art. 91 da Lei nº 14.133/2021 | - Divulgar o Termo Aditivo no sítio eletrônico oficial do órgão. | ☐ Sim ☐ Não |  |  |
| Art. 94, §3º, da Lei nº 14.133/2021 | Caso a contratação seja obra: - Atualizar os quantitativos e preços unitários e totais no sítio eletrônico oficial do órgão. A atualização deve ser feita no prazo de até 25 dias úteis, contado da data da assinatura do aditivo. | ☐Não é obra ☐ Sim ☐ Não |  |  |
| - Providências Finais |  |  |  |  |
| LEGISLAÇÃO | AÇÃO | ATENDIDO? | SEQ. |  |
| Art. 124, §1º, da Lei nº 14.133/2021 | Caso a contratação seja obra: - Verificar a necessidade de apuração de responsabilidade. Nos casos em que a modificação do contrato decorra de falha no projeto da obra ou serviço de engenharia, a conduta do responsável técnico deve ser apurada e adotadas as providências para ressarcimento de danos causados à Administração | ☐ Não foi identificada falha de projeto ☐ Sim ☐ Não |  |  |
| Art. 91 da Lei nº 14.133/2021 | - Juntar no processo principal de contratação. Se a formalização do aditivo tramitou em processo separado, ele deve ser juntado ao processo principal em que a contratação se originou. | ☐ Tramitou no processo principal ☐ Sim ☐ Não |  |  |
|  | - Comunicar o fiscal do contrato O fiscal e o setor demandante devem ser informados sobre a aditivação. | ☐ Sim ☐ Não |  |  |